Тема: «Разработка программного обеспечения подсистемы «Контроль и учет посещаемости и работы студентов на занятиях» для сайта ОГУ им. И.С. Тургенева»

Исполнитель: Василения Иван Валерьевич

Руководитель: Ужаринский Антон Юрьевич

Проверяющий: Конюхова Оксана Владимировна

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| Дата | Описание задачи | Подпись проверяющего |
| --- | --- | --- |
| 10.02.2026 | Получение задания |  |
| 17.02.2026 | Проектирование структуры |  |
| 24.02.2026 | Проектирование компонентов |  |
| 03.03.2026 | Проектирование структур данных |  |
| 06.03.2026 | Проектирование алгоритмов |  |
| 10.03.2026 | Проектирование интерфейсов |  |
| 17.03.2026 | Реализация компонентов |  |
| 20.03.2026 | Реализация интерфейсов |  |
| 24.03.2026 | Тестирование программного обеспечения |  |
| 31.03.2026 | Защита выполненной работы |  |

Дата утверждения плана:                                                   « 10 » февраля 2026 г.

План принял к исполнению:                                 ___________   И.В. Василения

(подпись)