Тема: «Разработка программного обеспечения подсистемы «Контроль и учет посещаемости и работы студентов на занятиях» для сайта ОГУ им. И.С. Тургенева»

Исполнитель: Василения Иван Валерьевич

Руководитель: Ужаринский Антон Юрьевич

Проверяющий: Конюхова Оксана Владимировна

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Описание задачи | Подпись проверяющего |
| 22.09.2025 | Получение задания |  |
| 06.10.2025 | Подготовка презентации |  |
| 17.10.2025 | Анализ, формализация решаемой задачи по разработке программного обеспечения |  |
| 20.10.2025 | Анализ существующих подходов к решению задачи |  |
| 31.10.2025 | Обзор аналогичных решений |  |
| 03.11.2025 | Формирования функциональных и нефункциональных требований. Обоснования инструментария для разработки |  |
| 14.11.2025 | Разработка обобщенной архитектуры и функциональных спецификаций |  |
| 17.11.2025 | Разработка функциональных спецификаций |  |
| 28.11.2025 | Разработка поведенческих спецификаций |  |
| 12.12.2025 | Защита выполненной работы |  |

Дата утверждения плана: « 22 » сентября 2025 г.

План принял к исполнению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Василения

*(подпись)*